CONVIAS

Meta 49 - Recuperar 10.000.000 de metros quadrados de vias públicas para aumentar a segurança viária e a fluidez do trânsito

FÍSICO

Informações quantitativas:

*Favor inserir somente a informação referente ao mês do ciclo de monitoramento e não um quantitativo consolidado de todos os meses até a presente data.

| Subprefeitura | Sigla | Jan/2026* |
| --- | --- | --- |
| CIDADE ADEMAR | AD | - |
| ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO | AF | - |
| BUTANTA | BT | - |
| CAMPO LIMPO | CL | - |
| CAPELA DO SOCORRO | CS | - |
| CIDADE TIRADENTES | CT | - |
| CASA VERDE/CACHOEIRINHA | CV | - |
| ERMELINO MATARAZZO | EM | - |
| FREGUESIA/BRASILANDIA | FB | 2.840,10 m² |
| GUAIANASES | G | - |
| IPIRANGA | IP | - |
| ITAQUERA | IQ | - |
| ITAIM PAULISTA | IT | - |
| JABAQUARA | JA | - |
| JACANA/TREMEMBE | JT | 2.897,70 m² |
| LAPA | LA | - |
| M BOI MIRIM | MB | - |
| VILA MARIA/VILA GUILHERME | MG | 1.066,00 m² |
| MOOCA | MO | - |
| SAO MIGUEL | MP | - |
| PARELHEIROS | PA | - |
| PENHA | PE | - |
| PINHEIROS | PI | - |
| PIRITUBA | PJ | 3.041,30 m² |
| PERUS | PR | - |
| SANTO AMARO | SA | - |
| SAPOPEMBA | SB | - |
| SE | SE | - |
| SAO MATEUS | SM | - |
| SANTANA/TUCURUVI | ST | - |
| VILA MARIANA | VM | - |
| VILA PRUDENTE | VP | - |
| TOTAL |  | 9.845,10 m² |

Informações qualitativas:

Previsões: informar em um relato qualitativo preciso das entregas previstas para, pelo menos, os próximos dois (02) meses da Meta/Ação pela qual a Unidade é responsável. Destacar inclusive a previsão de contratos, convênios ou parcerias.

Até Fevereiro a previsão é que 77.384,26 m² de vias públicas sejam recuperadas.

Entraves: Um panorama claro de dificuldades/impedimentos operacionais, jurídicos ou administrativos que estejam impactando o cronograma da Meta/Ação.

Até o momento, nenhum impeditivo.